АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2025 г. 										№1373

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов от 06.12.2024 г. №23 «О бюджете муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 09.11.2021 года № 578/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации от 09.01.2025 г. №7 с изменениями от 23.01.2025 г. №58, от 24.02.2025 г. №196, от 26.09.2025 г. №1070, от 22.10.2025 г. №1200, от 06.11.2025 г. №1250 следующие изменения:

  - Изложить в новой редакции Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Изложить в новой редакции План мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Скобелеву Т.С.

Глава администрации        				                  			С.И. Тищенков

Согласовано: Скобелева, Иванова

Разослано: дело, официальный портал, регистр НПА

Приложение 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Первомайского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | земельно-имущественный отдел администрации Первомайского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории Первомайского сельского поселения, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Содействие развитию инфраструктуры Первомайского сельского поселения» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего – 86 778 500,00 рублей на 2025 год – 24 300 000,00 рублей; на 2026 год – 25 664 100,00 рублей; на 2027 год – 36 814 400,00 рублей. |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 86 778 500,00 рублей на 2025 год – 24 300 000,00 рублей; на 2026 год – 25 664 100,00 рублей; на 2027 год – 36 814 400,00 рублей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (рублей) |  |  |  | Индикаторы |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий №1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов Первомайского сельского поселения |  |  | 14 456 640,51 | 14 724 100,00 | 15 738 600,00 | 44 919 340,51 | 27 936,7 км асфальтированные 24 648,0 км грунтовые |
| 2 | Приобретение песко-соялной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог |  |  | 1 200 000,00 | 640 000,00 | 770 000,00 | 2 610 000,00 |  |
| 3 | Паспортизация дорог |  |  | 213 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 813 000,00 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий №1 |  |  |  | 15 869 640,51 | 15 664 100,00 | 16 808 600,00 | 48 342 340,51 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Земляничная |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Счастливая |  |  |  | 2 750 000,00 |  | 2 750 000,00 |  |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Советская |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Ленина |  |  |  |  | 2 796 514,29 | 2 796 514,29 |  |
| 5 | Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Полевая, Европейская, пер. Чудный, кл. им. Романа Петрова |  |  | 595 627,83 |  |  | 595 627,83 |  |
| 6 | Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. им. Романа Петрова, Российская, пр. Прямой |  |  | 2 465 723,23 |  |  | 2 465 723,23 |  |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по пер. Полевой |  |  | 200 100,00 |  |  | 200 100,00 |  |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Им. Ивана Чернявского |  |  | 663 359,49 |  |  | 663 359,49 |  |
| 9 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Благодатная |  |  | 599 652,00 |  |  | 599 652,00 |  |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Добрая |  |  | 597 916,00 |  |  | 597 916,00 |  |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по Бельгийский пр. |  |  | 351 900,00 |  |  | 351 900,00 |  |
| 12 | Ямочный ремонт |  |  | 1 862 216,87 |  |  | 1 862 216,87 |  |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Мира |  |  | 591 945,00 | 1 000 000,00 |  | 1 591 945,00 |  |
| п. Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Луговая |  |  |  | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |
| 15 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Сиреневая |  |  | 501 919,07 |  | 4 000 000,00 | 4 501 919,07 |  |
| п. Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Центральная |  |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |
| п. Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заречная |  |  |  |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог |  |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий № 2 |  |  |  | 8 430 359,49 | 10 000 000,00 | 14 046 514,29 | 32 476 873,78 |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 5 959 285,71 | 5 959 285,71 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 5 005 800,00 | 5 005 800,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 953 485,71 | 953 485,71 |  |
| Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей отраслевых проектов |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 959 285,71 | 5 959 285,71 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  |  | 24 300 000,00 | 25 664 100,00 | 36 814 400,00 | 86 778 500,00 |  |