АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2016 г.                                                                                                                           № 173

О внесении  изменений в Постановление

от 14.10.2014 г. №  279 «Об утверждении

муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  №  279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.2015 года № 40, от 17.05.2015 года № 79, от 30.06.2015 года № 199, от 25.09.2015 №347, от 14.10.2015 г № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110

2. Внести  изменения в  паспорт муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы»  в раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», в раздел «6. Ресурсное обеспечение программы» муниципальной программы, в Приложение №1.2 «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2016 год» и приложение №2 «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы»  в части объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

3. Внести  изменения в  паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», в раздел «6. Ресурсное обеспечение программы» подпрограммы», в Приложение №1.2 «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2016 год» и приложение №2 «Перечень объектов подпрограммы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015-2018 годы» в части объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

4. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя главы администрации Белокурову С.В.

Глава администрации                                                                                     Ф.Н. Марданов

Согласовано: Белокурова, Трещикова, Тищенков

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг,

официальный информационный портал МО «ПСП» ВР ЛО

Приложение к постановлению

№ 173 от 27.04.2016 г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»

на 2015-2018годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Сроки разработки программы | 2014 г. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Представитель заказчика программы, координатор программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руково-дителя программы | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 86 588,0 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2015 г.: В общей сумме 33847,2 тыс.руб. -областной бюджет 873,0 тыс. руб. -местный бюджет 32 974,2 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: в общей сумме 24940,8 тыс.руб. -областной бюджет 3 357,8 тыс. руб. -местный бюджет 21 583,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 13 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 13 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют   86 588,0  руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:

в общей сумме 33847,2 тыс.руб.

-областной бюджет 873,0  тыс. руб.

-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:

в общей сумме 24940,8 тыс.руб.

-областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.

-местный бюджет 21 583,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2018  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2016 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2016 | 5 150,0 | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2016 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2016 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2016 г. |  | 5 900,0 | 0,0 | 5 900,0 |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая | 2016 | 620,49 | 0,0 | 620,49 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2016 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2016 | 770,1404 | 0,0 | 770,1404 | 0,705 км 0,402 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) В рамках выполнения органами местного самоуправления полномо-чий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 2016 | 2 105,8398 | 1 141,6 | 964,2398 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому по адресу: на ул. Ленина (проезд от дома № 63 до дома № 67) | 2016 | 1 901,4 | 0,00 | 1 901,4 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 13, 15а, 19) | 2016 | 1 228,6 | 0,00 | 1 228,6 | Участок, вскрытый и разбитый при выносе коммуни-каций и при строи-тельстве д/сада |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная | 2016 | 733,4 | 0,00 | 733,4 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги у дома № 15 по ул. Парковая | 2016 | 1 090,14 | 0,00 | 1 090,14 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская пос. Ильичево (Ялкала) В рамках выполнения государст-венной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2016 | 4 410,9698 | 2 216,2 | 2194,7698 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая пос. Ильичево (Ялкала) | 2016 | 2 386,37 |  | 2 386,37 |  |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская (участок до дома № 31) | 2016 | 1 226,35 | 0,0 | 1 226,35 | 0,8 км |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 | 767,1 | 0,0 | 767,1 | 0,8 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2016 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2016 г. |  | 19 040,8 | 3 357,8 | 15 683,00 |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Год финансирования | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 100,00 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 50,00 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 600,00 |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,0 |
| Итого по подпрограмме №1 |  |  |  |  | 23 800,0 |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 620,49 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 770,1404 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 690,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) В рамках выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 2016 |  | муниципальная |  | 2 105,8398 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому по адресу: на ул. Ленина (проезд от дома № 63 до дома № 67 | 2016 |  | муниципальная |  | 1 901,4 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 13, 15а, 19) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 228,6 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2018 |  | муниципальная |  | 690,0 |
| Поселок Ильичево |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |
| Ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 733,4 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий автомобильной дороги у дома №15 по ул. Парковая | 2016 |  | муниципальная |  | 1 090,14 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская пос. Ильичево (Ялкала) В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2016 |  | муниципальная |  | 4 410,9698 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая пос. Ильичево (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 2 386,37 |
| Поселок Ленинское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская (участок до дома № 31) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 226,35 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6 508,71 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2018 |  |  |  | 2 310,00 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 |  | муниципальная |  | 767,1 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 |  | муниципальная |  | 2 310,00 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  |  | 500,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 1 700,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | 62 788,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 86 588,00 |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское поселение». |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2 . Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет 62 788,00 тыс. руб., в т. ч.: Источники финансирования на 2015 г.: в общей сумме 27747,2 тыс.руб. -областной бюджет 873,00 тыс. руб. -местный бюджет 26 874,20 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: в общей сумме 19040,8 тыс.руб. -областной бюджет 3 357,8 тыс. руб. -местный бюджет 15 683,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 8 000,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 8 000,00 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет          62 788,00 тыс. руб., в т.ч.:

Объем финансирования программы на  2015 год  составит 27 747,2 тыс. рублей.

-областной бюджет 873,00  тыс. руб.

-местные бюджеты  26 874,20   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2016 год  составит 19 040,8 тыс. рублей.

-областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.

-местные бюджеты  15 683,00   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2017 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местные бюджеты  8 000,00  тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2018 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты  8 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2016 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  |  | Код целевой статьи расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая | 2016 | 620,49 | 0,0 |  |  |  | 620,49 |  |  |  |  | 0,50 км |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,36 км |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2016 | 770,1404 | 0,0 |  |  |  | 770,1404 |  |  |  |  | 0,705 км 0,402 км |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) В рамках выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 2016 | 2105,8398 | 1 141,6 |  |  |  | 964,2398 |  |  |  |  | 2306 кв.м./ 0,513 км |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездом к многоквартирному дому по адресу на ул.Ленина (проезд от д. № 63 до д.67) | 2016 | 1 901,4 | 0,0 |  |  |  | 1901,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул.Советская вдоль домов 13,15а,19) | 2016 | 1228,6 | 0,0 |  |  |  | 1228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная | 2016 | 733,4 |  | 0,0 |  |  |  | 733,4 |  |  |  |  | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги у дома № 15 по ул.Парковая | 2016 | 1090,14 |  | 0,0 |  |  |  | 1090,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская пос. Ильичево (Ялкала) В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2016 | 4 410,9698 |  | 2 216,2 |  |  |  | 2 194,7698 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Сиреневая пос.Ильичево (Ялкала) | 2016 | 2386,37 |  | 0,0 |  |  |  | 2386,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская (участок до дома №31) | 2016 | 1226,35 |  | 0,0 |  |  |  | 1226,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 | 767,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 767,1 |  |  |  | 0,8 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,40 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2016 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1,22 км 0,7 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2016 | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2016 | 1700,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 19 040,8 |  |  |  | 3 357,8 |  |  |  |  | 15 683,00 |  |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015-2018 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Годы строительства | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая,Черничная, Вишневая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 620,49 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 770,1404 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 690,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) В рамках выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 2016 |  | муниципальная |  | 2105,8398 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому по адресу ул. Ленина ( проезд от д. № 63 к д. № 67) | 2016 |  | муниципальная |  | 1901,4 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул.Советская вдоль домов 13,15а,19) | 2016 |  | муниципальная |  | 1228,6 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2018 |  | муниципальная |  | 690,00 |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного дворовых территорий на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 733,40 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги у дома № 15 по ул.Парковая | 2016 |  | муниципальная |  | 1090,14 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская пос. Ильичево (Ялкала) В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2016 |  | муниципальная |  | 4 410,9698 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Сиреневая пос.Ильичево(Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 2386,37 |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |
| Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул.Советская (участок до дома № 31) | 2016 |  | муниципальная |  | 1226,35 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6 508,71 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 00,00 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2018 |  |  |  | 2 310,00 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 |  | муниципальная |  | 767,1 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 |  | муниципальная |  | 2 310,00 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,0 |
|  | 2016 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,0 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  |  | 500,0 |
|  | 2016 |  |  |  | 1 700,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,0 |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | 62 788,0 |