АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.09.2015 г.                                                                                                                            №  347

О внесении  изменений в Постановление

от 14.10.2014 г. №  279 «Об утверждении

муниципальной  программы

«Развитие автомобильных дорог МО

«Первомайское сельское  поселение»

на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в Постановление от 14.10.2014 г.                                                                                                                               №  279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.2015 года № 40, от 17.05.2015 года № 79, от 30.06.2015 года № 199.

2. Внести  изменения в  муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»  в Приложение №1 «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год» и приложение №2 «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»  в части объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.

4. Внести  изменения в  подпрограмму «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в Приложение №1 «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015 год» и приложение №2 «Перечень объектов подпрограммы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015-2017 годы» в части объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.

4. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы администрации Белокуровой С.В.

Зам. главы администрации                                                                      С.И. Тищенков

Согласовано: Озеров, Трещикова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО

Приложение №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»

| Полное наименование программы, мероприятия (пункты) | Срок финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение», содержание и ремонт объектов обустройства автомобильных дорог | 2015 | 5 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 кв. м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 50,0 кв. м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1 к-т |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 6 100,00 |  |  |  |  | 6 100,00 |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | 1 859,73 |  | 0,00 | 0,00 | 1 859,73 | 0,00 | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | 4 993,47 |  | 0,00 | 0,00 | 4 993,47 | 0,00 | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | 2 856,5 | 0,00 |  | 0,00 | 2 856,5 | 0,00 | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13 | 2015 |  | 702,45 | 0,00 |  | 0,00 | 702,45 | 0,00 | 0,45 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | 1 842,91 | 0,00 |  | 0,00 | 1 842,91 | 0,00 | 0,55 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | 510,00 | 0,00 |  | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | 1 124,4 | 0,00 |  | 0,00 | 1 124,4 | 0,00 | 197 кв.м. |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | 3 670,8 | 0,00 |  | 0,00 | 3 670,8 | 0,00 | 3 867,00 кв.м./ 0,75 км |  | . |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | 2 778,23 | 0,00 |  | 873,00 | 1 905,23 | 0,00 | 1,20 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 |  | 6508,71 | 0,00 |  | 0,00 | 6 508,71 | 0,00 |  |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  | 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 27 747,20 |  |  | 873,00 | 26 874,20 |  | 7,58 км. |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение", содержание и ремонт объектов обустройства автомобильных дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 17 900,00 |  |  |
| Перечень объектов подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60) | 2016 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1770,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1690,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1750,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2017 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2016 |  | муниципальная |  | 900,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6508,71 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2016 |  |  |  | 2580,00 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2017 |  | муниципальная |  | 2610,00 |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 8 00,00 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 51 747,20 |  |  |
| ВСЕГО по программе за период 2015-2017 г. |  |  |  |  | 69 647,20 |  |  |

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015 год»

| Полное наименование подпрограммы, мероприятия (пункты) | Срок Финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 | 1 859,73 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 859,73 | 0,00 | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 | 4 993,47 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 993,47 | 0,00 | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | 2 856,5 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 856,5 | 0,00 | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13 | 2015 | 702,45 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 702,45 | 0,00 | 0,45 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 | 510,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 | 1 124,4 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 124,4 | 0,00 | 197 кв.м. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 | 1 842,91 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 842,91 | 0,00 |  |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 | 3 670,8 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 670,8 | 0,00 | 3 867,00 кв.м./0,75 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 | 2 778,23 |  | 0,00 |  |  | 873,00 | 1 905,23 | 0,00 | 1,20 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы | 2015 | 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 | 6 508,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 6 508,71 | 0,00 |  |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2015 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 | 200,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 | 500,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 27 747,20 |  |  |  |  | 873,00 | 26 874,20 |  | 7,58 км. |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации подпрограммы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подподпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60) | 2016 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1770,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 690,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 750,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2017 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2016 |  | муниципальная |  | 900,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6 508,71 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2016 |  |  |  | 2 580,00 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2017 |  | муниципальная |  | 2 610,00 |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 51 747,20 |  |  |