АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2015 г.                                                                                                                          №  385

О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.2015 №40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 №347 на период до 2018 года.

2. Определить финансирование мероприятий муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы», в 2016 году в размере 16 116,2 тыс. руб., в 2017 году в размере 13 900,0 тыс. руб., в 2018 году 13 900,0 тыс. руб.

3. Внести изменение в название программы изложив в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы».

4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2016-2018 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            Ф.Н. Марданов

Согласовано: Белокурова, Трещикова, Тищенков

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, газета «Выборг»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 280

в редакции постановления

от 14.10.2015 г. № 385

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог МО

«Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы»

2015 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы»

| Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 77 763,4 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет 873,0 тыс. руб. -местный бюджет 32 974,2 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет 2 216,2 тыс. руб. -местный бюджет 13 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 13 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 13 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи программы.

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.

2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в один этап в 2015-2018 годах.

4. Перечень мероприятий программы.

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов,  в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.

Реализация программы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 77 763,4  тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:

-областной бюджет 873,0  тыс. руб.

-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:

-областной бюджет 2 216,2 тыс. руб.

-местный бюджет 13 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2018  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации.

Реализация и финансирование Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».

Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.

8. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение»  и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.

Приложение №1.1.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»

| Мероприятие |  | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |  | 2015 | 5 150,00 | 0,0 | 5 150,00 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  | 2015 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 100 кв. м. |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением |  | 2015 | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв. м. |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог |  | 2015 | 600,00 | 0,0 | 600,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной |  | 2015 | 200,00 | 0,0 | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 по 2015 г. |  |  | 6 100,00 | 0,0 | 6 100,00 |  |  |
| Подпрограмма №2«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,525 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,36 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая |  | 2015 | 1 859,73 | 0,0 | 1 859,73 | 0,405 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская |  | 2015 | 4 993,47 | 0,0 | 4 993,47 | 2,00 км |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) |  | 2015 | 2 856,5 | 0,0 | 2 856,5 | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 |  | 2015 | 702,45 | 0,0 | 702,45 | 0,45 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная |  | 2015 | 510,00 | 0,0 | 510,0 | 0,50 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | 1 124,4 | 0,0 | 1 124,4 | 197 кв.м. |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | 1 842,91 | 0,0 | 1 842,91 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | 3 670,8 | 0,0 | 3 670,8 | 3 867,00 кв.м. /0,75 км |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская |  | 2015 | 2 778,23 | 873,00 | 1905,23 | 1,20 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 |  | 6 508,71 | 0,0 | 6 508,71 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 км |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  | 2015 | 200,00 | 0,0 | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  | 500,00 | 0,0 | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 на 2015 г. |  |  | 27 747,2 | 873,00 | 26 874,20 | 7,58 км. |  |

Приложение №1.2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2016 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2016 | 5 150,0 | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2016 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2016 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2016 г. |  | 5 900,0 | 0,0 | 5 900,0 |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая | 2016 | 850,00 | 0,0 | 850,00 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2016 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2016 | 1 370,0 | 0,0 | 1370,0 | 0,705 км 0,402 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 | 1 600,0 | 0,0 | 1600,0 | 1,10 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная | 2016 | 50,0 | 0,0 | 733,4 | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 | 800,0 | 2 216,2 | 116,6 |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 | 1 750,0 | 0,0 | 1 750,0 | 0,8 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,40 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2016 | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 1,22 км 0,7 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2016 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2016 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2016 г. |  | 10 216,2 | 2 216,2 | 8 000,0 |  | 7,187 км |  |

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 | 5 150,0 | 0,0 |  | 5 150,0 |  | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 |  | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 | 50,0 | 0,0 |  | 50,0 |  | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 | 600,0 | 0,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2017 г. |  | 5900,0 | 0,0 |  | 5900,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 2 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 | 690,0 |  | 0,0 |  | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала) | 2017 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 | 2 310,0 |  | 0,0 |  | 2 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 | 800,0 |  | 0,0 |  | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2017 г. |  | 8 000,0 |  | 0,0 |  | 8 000,0 | 5,045 км |  |  |

Приложение №1.4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2018 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2018 | 5 150,00 | 0,0 | 5 150,00 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2018 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2018 | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2018 | 600,00 | 0,0 | 600,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2018 г. |  | 5900,00 | 0,0 | 5900,00 |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала) | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2018 | 2 310,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 5,045 км |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Год финансирования | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 100,00 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 50,00 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 600,00 |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,0 |
| Итого по подпрограмме №1 |  |  |  |  | 23 800,0 |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2015 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1 370,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 690,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 600,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2018 |  | муниципальная |  | 690,0 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 733,4 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 2 332,8 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000, |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6 508,71 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,0 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 580,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2018 |  |  |  | 2 310,00 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 |  | муниципальная |  | 1 750,00 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 |  | муниципальная |  | 2 310,00 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  |  | 500,00 |
|  | 2016 |  |  |  | 200,00 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | 53 963,4 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 77 763,4 |

Приложение №3

Отчет

о реализации мероприятий программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы».

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |

Паспорт подпрограммы №1

«Содержание  и  текущий  ремонт  муниципальных автомобильных  дорог»

| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 23 800,0 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 6 100,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет: - механизированной уборки 52 584,70 км протяженности дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые); - механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»; - ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м. - Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.

Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов                                МО «Первомайское сельское поселение» ведет к возрастанию изнашивающего                                  и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.

Для поддержания улично-дорожной сети МО в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо обеспечить содержание и текущий ремонт покрытия проезжей части.

Протяженность улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение» составляет 52 584,7 км.

Площадь усовершенствованных покрытий, требующих текущего содержания,  составляет 27 936,7 км .

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

Повышение уровня жизни населения МО «Первомайское сельское поселение» требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию 
и своевременной санитарной уборке дорог, проездов, пешеходных зон объектов благоустройства и озеленения, расположенных на территории населенных пунктов 
МО «Первомайское сельское поселение».

В рамках работ по санитарному содержанию и механизированной уборке территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» осуществляются работы по уборке дорог и проездов в зимнее и летнее время.

Летом выполняются работы, обеспечивающие  чистоту.

Основная задача уборки дорог и проездов в летнее время заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог.

Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха.

Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети города является подметание, мойка покрытий дорог и проездов,  ручная очистка прибордюрной зоны, уборка и вывоз мусора.

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы.

При уборке дорог и проездов в зимнее время обеспечивается три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего и уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог пескосоляной смесью (песком из отсевов дробления).

Важнейшим условием качественного выполнения работ при  уборке дорог 
и проездов в зимнее   время является ее своевременность.

При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и проездах города, создает  условия для возникновения ДТП.

Механизированная уборка дорог и проездов позволяет поддерживать покрытие дорог, проездов в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правилам  безопасности дорожного движения. Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов, изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать, ремонтировать и обеспечивать надлежащее состояние существующих дорог.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по обеспечению комплекса работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, что обеспечит безопасность дорожного движения и поддержание существующих дорог в нормативном состоянии. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи подпрограммы

- Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;

- Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц 
и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;

- Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в 2015-2018 годах.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются обеспечение содержания и текущего ремонта дорог, нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется  за счет организации  и осуществления содержания, механизированной уборки дорог и текущего ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 23 800,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 6 100,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Приложение №1.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ подпрограммы №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское поселение" | 2015 | 5 150,0 |  | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,0 |  | 0,0 | 200,0 | 1 к-т |  |
| Итого |  | 6 100,0 |  | 0,0 | 6100,00 |  |  |

Приложение №1.2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ подпрограммы №1

Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2016 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» | 2016 |  | 5 150,0 | 0,0 |  | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2016 |  | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100 кв.м. |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2016 |  | 50,0 | 0,0 |  | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2016 |  | 600,0 | 0,0 |  | 600,0 |  |  |
| Итого |  |  | 5 900,0 | 0,0 |  | 5 900,0 |  |  |

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местные бюджеты |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 | 5 150,0 | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 5 900,0 | 0,0 | 5900,0 |  |  |  |

Приложение №1.4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2018 год»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2018 | 5 150,0 |  | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2018 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2018 | 50,0 |  | 0,0 | 50,00 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2018 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 5 900,0 |  | 0,0 | 5900,0 |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2018 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Годы строительства | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации подпрограммы |
| Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 100,0 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 50,0 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 600,0 |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,0 |
| Итого по подпрограмме №1 |  |  |  |  | 23 800,0 |

Приложение №3

Отчет

о реализации мероприятий подпрограммы №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы».

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское поселение». |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2 . Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет 53 963,4 тыс. руб., в т.ч.: Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет 873,00 тыс. руб. -местный бюджет 26 874,20 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет 2 216,20 тыс. руб. -местный бюджет 8 000,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 8 000,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 8 000,00 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной подпрограммы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;

4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

2 . Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2018 годах.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов,  в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет  53 963,4 тыс. руб., в т.ч.:

Объем финансирования программы на  2015 год  составит 27 747,2 тыс. рублей.

-областной бюджет 873,00  тыс. руб.

-местные бюджеты  26 874,20   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2016 год  составит 10 216,2 тыс. рублей.

-областной бюджет 2 216,2 тыс. руб.

-местные бюджеты  8 000,00   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2017 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местные бюджеты  8 000,00  тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2018 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты  8 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015 год»

| Мероприятие |  | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная |  | 2015 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) |  | 2015 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая |  | 2015 |  | 1 859,73 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 859,73 |  | 0,0 |  | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская |  | 2015 |  | 4 993,47 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 993,47 |  | 0,0 |  | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) |  | 2015 |  | 2 856,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 856,5 |  |  |  | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 |  | 2015 |  | 702,45 | 0,0 |  | 0,0 |  | 702,45 |  |  |  | 0,45 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная |  | 2015 |  | 510,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 510,00 |  |  |  | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  |  | 1 124,4 | 0,0 | 0,0 |  | 1 124,4 |  |  |  | 197 кв.м. |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  |  | 1 842,91 | 0,0 | 0,0 |  | 1 842,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная |  | 2015 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая |  | 2015 |  | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  |  | 3 670,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 670,8 |  |  | 3 867,00 кв.м. /0,75 км |  |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская |  | 2015 |  | 2 778,23 | 0 |  | 873,00 |  | 1905,23 |  |  |  | 1,20 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  |  | 200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская | 2015 |  |  | 6 508,71 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6 508,71 |  |  |  |  |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, |  | 2015 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  | 2015 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 27 747,2 |  | 873,00 |  |  | 26 874,20 |  |  | 7,58 км. |  |  |  |

Приложение №1.2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2016 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  |  | Код целевой статьи расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая | 2016 | 850,0 | 0,0 |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  | 0,50 км |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2016 | 100,0 | 0,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 0,36 км |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2016 | 1 370,0 | 0,0 |  |  |  | 1 370,00 |  |  |  |  | 0,705 км 0,402 км |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 | 1 600,0 | 0,0 |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |  | 1,10 км |  |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная | 2016 | 733,4 |  | 0,0 |  |  |  | 733,4 |  |  |  |  | 0,50 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 | 2 332,8 |  | 2 216,2 |  |  |  | 116,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 | 1 750,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 750,0 |  |  |  | 0,8 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 | 600,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 0,40 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья | 2016 | 580,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 580,0 |  |  | 1,22 км 0,7 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2016 | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2016 | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 10 216,2 |  |  |  | 2 216,2 |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 7,187 км |  |

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 | 2000,00 | 0,0 | 0,0 | 2000,00 | 0,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 | 690,00 | 0,0 | 0,0 | 690,00 | 0,0 | 0,69 км 0,155 км |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала) | 2017 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | 1,00 км |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | 0,50 км |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 | 2 310,00 |  |  | 2 310,00 |  | 0,70 км |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 | 800,00 |  |  | 800,00 |  | 1,00 км |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 8 000,00 | 0,0 | 0,0 | 8 000,00 | 0,0 | 5,045 км |  |

Приложение №1.4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2018 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 | 2 000,0 |  | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 | 690,0 |  | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала) | 2018 | 1 000,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 | 1 000,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2018 | 2 310,0 |  |  | 2 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 | 800,0 |  |  | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Итого |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 | 5,045 км |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015-2018 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Годы строительства | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Развитие автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 859,73 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1 370,00 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 690,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская | 2015 |  | муниципальная |  | 4 993,47 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 600,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская | 2018 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2018 |  | муниципальная |  | 690,00 |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 | 2015 |  | муниципальная |  | 702,45 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 510,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 733,40 |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 1 124,4 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная | 2015 |  | муниципальная |  | 1 842,91 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 2 332,8 |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая | 2015 |  | муниципальная |  | 3 670,8 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 2 778,23 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2015 |  | муниципальная |  | 6 508,71 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 0,00 |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 580,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2018 |  |  |  | 2 310,00 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2016 |  | муниципальная |  | 1 750,00 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 |  | муниципальная |  | 2 310,00 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 8 00,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная | 2018 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,0 |
|  | 2016 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,0 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2015 |  |  |  | 500,0 |
|  | 2016 |  |  |  | 200,0 |
|  | 2017 |  |  |  | 100,0 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,0 |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | 53 963,4 |

Приложение №3

Отчет

о реализации мероприятий подпрограммы №2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |