АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2022      				                                                                                               № 621

О внесении изменений в Постановление от 14.10.2014 г. №279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» с изменениями, Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов от 25.12.2019 года № 20 с изменениями, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г. № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года №40, от 17.05.2015 года №79, от 30.06.2015 года №199, от 25.09.2015 года №347, от 14.10.2015 года №385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016 года № 173, от 23.08.2016 года № 413 от 22.11.2016 года №631, от 20.12.2016 года № 682, от 03.02.2017 года № 64, от 20.02.2017 года № 83, от 20.04.2017 года № 184,от 22.06.2017 года № 285, от 19.09.2017 года № 448, от 21.12.2017 года № 655/1, от 24.04.2018 года № 225, от 26.06.2018 года № 364, от 27.09.2018 года № 607, от 27.11.2018 № 823, от 27.12.2018 года № 916, от 30.01.2019 года № 60, от 25.02.2019 года № 126, от 26.03.2019 года № 212, от 05.06.2019 № 315, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967, от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79, от 07.05.2020 № 183, от 30.07.2020 № 325/1, от 28.08.2020 № 423, от 30.12.2020 № 711, от 15.02.2021 № 94, от 26.03.2021 № 168, от 23.04.2021 № 224, от 23.09. 2021 № 488, от 26.11.2021 № 628, от 20.12.2021 № 659, от 28.12.2021 № 690, от 19.04.2022 №288.

- Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение», изложив Приложения № 1,2,3,4 в новой редакции в части объемов бюджетных ассигнований на 2022 и 2023,2024 годы.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru) и газете «Карельский перешеек».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ефимова Н.В.

Глава администрации                          						            С.И. Тищенков

Согласовано: Ефимов, Иванова

Разослано: дело, официальный портал, газета, регистр НПА

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г. № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1,от 24.04.2018 № 225, от 26.06.2018 № 364, от 27.09.2018 № 607, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967,от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79, от 07.05.2020 № 183, от 30.07.2020 № 325/1, от 28.08.2020 № 423, от 30.12.2020 № 711, от 15.02.2021 № 94, от 26.03.2021 № 168, от 23.04.2021 № 224, от 23.09.2021 № 488, от 26.11.2021 № 628, от 20.12.2021 № 659, от 28.12.2021 № 690, от 19.04.2022 №288, от 26.08.2022 г. № 621

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2030 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация МО «Первомайское поселение» |
| Участники муниципальной программы | земельно-имущественный отдел администрация МО «Первомайское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение», обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | к 2030 году обеспечение ремонта 30% от общей площади дорожных покрытий |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего –209 139,6 тыс. рублей на 2022 год – 17 939,6 тыс. рублей; на 2023 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2024 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2025 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2026 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2027 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2028 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2029 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2030 год - 23 900,0 тыс. рублей. |  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 65 739,6 тыс. рублей на 2022 год - 17 939,6 тыс. рублей; на 2023 год - 23 900,0 тыс. рублей; на 2024 год - 23 900,0 тыс. рублей. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение».

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Осуществляются комплексы процессных мероприятий:

Цель муниципальной программы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей  сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения;

3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации программы.

Реализация программы осуществляется за счет организации и осуществления ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов.

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2022 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2022 | 7 339,6 | 0,0 | 7 339,6 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Приобретение пескосоляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2022 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Паспортизация дорог | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |
| Итого за 2022 г. |  | 8 239,6 | 0,0 | 8 239,6 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2022 | 2650,0 | 0,0 | 2650,0 | 200м |  |  |
| Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина | 2022 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 450,0 м. |  |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ, в т.ч. экспертиза проекта | 2022 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2022 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 200 м |  |  |
| Поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Летняя | 2022 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,00 | 500м |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог | 2022 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |  |  |  |
| Итого за 2022 год |  | 9 700,0 |  | 9 700,0 | 4,784 км |  |  |

Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Год финансирования | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности |  | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2022 |  | муниципальная |  |  | 6 539,6 |
|  | 2023 |  | муниципальная |  |  | 5 200,0 |
|  | 2024 |  | муниципальная |  |  | 5 200,0 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2022 |  | муниципальная |  |  | 100,0 |
|  | 2023 |  | муниципальная |  |  | 100,0 |
|  | 2024 |  | муниципальная |  |  | 100,0 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2022 |  | муниципальная |  |  | 600,0 |
|  | 2023 |  | муниципальная |  |  | 600,0 |
|  | 2024 |  | муниципальная |  |  | 600,0 |
| Паспортизация дорог | 2022 |  | муниципальная |  |  | 200,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 19 239,6 |
| Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Вишневая | 2022 |  | муниципальная |  |  | 2650,0 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ, в т.ч. экспертиза проекта | 2022 |  | муниципальная |  |  | 800,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2022 |  | муниципальная |  |  | 3000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина | 2022 |  | муниципальная |  |  | 3000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сосновая | 2022 |  |  |  |  | 2000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Петровский проезд | 2024 |  |  |  |  | 2000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская | 2024 |  | муниципальная |  |  | 2 310,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Земляничная | 2024 |  | муниципальная |  |  | 3000,0 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2022 |  | муниципальная |  |  | 1000,0 |
|  | 2023 |  | муниципальная |  |  | 7 000,0 |
|  | 2024 |  |  |  |  | 7 000,0 |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала) | 2019 |  | муниципальная |  |  | 0,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала) | 2023 |  | муниципальная |  |  | 1 690,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала) | 2024 |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2022 |  |  |  |  | 1000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений) | 2024 |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2024 |  | муниципальная |  |  | 690,0 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, ул. Монастырская | 2023 |  | муниципальная |  |  | 2 310,0 |
| Поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Летняя | 2022 |  | муниципальная |  |  | 1600,0 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Садовая, Осенняя | 2023 |  |  |  |  | 800,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая, 9-мая | 2024 |  | муниципальная |  |  | 800,0 |
| Технический надзор за исполнением работ | 2022 | 100,0 | муниципальная |  |  | 100,0 |
|  | 2023 | 300,0 | муниципальная |  |  | 200,0 |
|  | 2024 | 200,0 | муниципальная |  |  | 200,0 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог | 2022 | 550 | муниципальная |  |  | 550,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 45 700,0 |