АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2017 г.                                                                                                                                           № 655/1

О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279

«Об утверждении  муниципальной  программы

«Развитие автомобильных дорог МО

«Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года № 40, от 17.05.2015 года №79, от 30.06.2015 года №199, от 25.09.2015 года № 347, от 14.10.2015 года № 385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016 года № 173, от 23.08.2016 года № 413 от 22.11.2016 года № 631, от 20.12.2016 года № 682, от 03.02.2017 года № 64, 20.02.2017 года № 83, 20.04.2017 № 184, 22.06.2017 № 285, 19.09.2017 № 448

2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной программы «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №1,  с учетом закрытия 2015,2016 финансового года и в части объемов бюджетных ассигнований на 2017 и 2018 -2020 годы.

3. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №2, с учетом закрытия 2015,2016 финансового года и в части объемов бюджетных ассигнований на  2017 и 2018-2020  годы.

4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2018 и 2020 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив вышеупомянутые разделы  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В..

Глава администрации                                                                            С.И.Тищенков

Согласовано: Белокурова, Трещикова

Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, сми

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог МО

«Первомайское сельское  поселение»

2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»

| Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы |  | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |
| Цели программы |  | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |  |
| Задачи программы |  | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| Мероприятия программы |  | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |  |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы |  | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2020 годы составляют 157 406,58 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2017 г.: В общей сумме 56 272,68 тыс. руб. -областной бюджет 20 697,38 тыс. руб. -местный бюджет 35 575,3 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: В общей сумме 53 333,9 тыс. руб. -областной бюджет 26 833,9 тыс. руб. -местный бюджет 26500,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2019 г.: В общей сумме 23 900,0 тыс. руб. -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 23 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2020 г.: В общей сумме 23 900,0 тыс. руб. -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 23 900,0 тыс. руб. |  |
| Показатели эффективности программы |  | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |  |
| Основные целевые индикаторы реализации программы |  | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |  |
| Система управления и контроль за выполнением программы |  | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |  |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2020 годы составляют  157 406,58 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.:

В общей сумме 56 272,68 тыс. руб.

-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

-местный бюджет 35 575,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

В общей сумме  53 333,9 тыс. руб.

-областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.

-местный бюджет 26 500,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 2020  года.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 | 5 189,028 | 0,0 | 5 189,028 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые | 937-0409-0410120910-244 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 | 660,972 | 0,0 | 660,972 | 100 кв.м. | 937-0409-0410120910-244 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. | 937-0409-0410120910-244 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  | 937-0409-0410120910-244 |
| Итого по подпрограмме №1 за 2017 г. |  | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 |  |  |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46) | 2017 | 857,207 | 0,0 | 857,207 | 1,00 км | 937-0409-0420220570-244 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая | 2017 | 1014,093 | 0,0 | 1014,093 | 600 кв.м | 937-0409-0420220570-244 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 0,69 км 0,155 км | 937-0409-0420220420-243 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7) | 2017 | 1815,193 | 0,0 | 1815,193 | 466 кв.м | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (от съезда с региональной дороги до д.33) | 2017 | 579,107 | 0,0 | 579,107 | 1389 кв.м | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2017 | 1 117,03284 | 761,00 |  | 913 кв. м. / 0,166 км. | 937-0409-0420270140-244 ОБ |
|  |  |  |  | 356,03284 |  | 937-0409-0420220420-244 МБ |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское | 2017 | 2,27308 | 0,0 | 2,27308 | 4 857,00 кв. м./ 0,845 км | 937-0409-0420220420-244 |
|  |  | 5 856,11108 | 989,3 |  |  | 937-0409-0420270140-244 |
|  |  |  |  | 4 866,81108 |  | 937-0409-04202S0140-244 |
| Капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая | 2017 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 2738 кв. м | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская | 2017 | 550,533 | 0,0 | 550,533 | 833,0 кв. м | 937-0409-0420220420-244 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ. Услуги технадзора | 2017 | 22 181,12 | 18 189,18 |  |  | 937-0412-0420270780-414 |
|  |  |  |  | 3091,94 900,0 |  | 937-0412-04202S0780-414 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома № 9) | 2017 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п.Первомайское | 2017 | 99,991 | 0,0 | 99,991 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная п.Первомайское | 2017 | 99,998 | 0,0 | 99,998 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт подъезда к дд.2-5 по ул.Полевая | 2017 | 99,628 | 0,0 | 99,628 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская | 2017 | 2573,093 | 0,0 | 2573,093 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года | 2017 | 1600,4 | 757,9 |  |  | 937-0409-0420270880-244 |
|  |  |  |  | 842,5 |  | 937-0409-04202S0880-244 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники | 2017 | 128,7 | 0,0 | 128,7 | 60 кв.м | 937-0409-0420220570-244 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники | 2017 | 198,2 | 0,0 | 198,2 |  | 937-0409-0420220420-244 |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  | 937-0409-0420220420-244-226 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |  | 937-0409-0420220420-244-226 |
| Итого по подпрограмме №2 за 2017 г. |  | 49 772,68 | 20 697,38 | 29 075,3 | 5,045 км |  |

Приложение №1.4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2018 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2018 | 5 150,00 | 0,0 | 5150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2018 | 100,00 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2018 | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2018 | 600,00 | 0,0 | 600,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2018 г. |  | 5900,00 | 0,0 | 5900,00 |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38) | 2018 | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 0,5 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская | 2018 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая | 2018 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 |  |  |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ. | 2018 | 32 808,9 | 26 833,90 | 5 975,0 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная | 2018 | 1025,0 | 0,0 | 1 025,0 | 0,70 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала) | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул. Новая | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская, | 2018 | 1 310,0 | 0,0 | 1 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая | 2018 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 47 433,9 | 26 833,9 | 20 600,00 | 5,045 км |  |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2019 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2019 | 5 150,00 | 0,0 | 5 150,00 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2019 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2019 | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2019 | 600,00 | 0,0 | 600,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2018 г. |  | 5900,00 | 0,0 | 5900,00 |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Счастливая | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2018 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,70 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала) | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2019 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2019 | 2 310,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 5,045 км |  |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2020 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2020 | 5 150,00 | 0,0 | 5 150,00 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2020 | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2020 | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2020 | 600,00 | 0,0 | 600,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №1 за 2018 г. |  | 5900,00 | 0,0 | 5900,00 |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Черничная, Моховая | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2020 | 3 000 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2020 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,70 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала) | 2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2020 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2020 | 2 310,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,70 км |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9-е мая | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 5,045 км |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Год финансирования | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 |  | муниципальная |  | 5 189,028 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 |  | муниципальная |  | 660,972 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 100,00 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 100,00 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 50,00 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 50,0 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 600,00 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 600,0 |
| Итого по подпрограмме №1 |  |  |  |  | 24 200,0 |
| Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая | 2017 |  | муниципальная |  | 5500,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46) | 2017 |  | муниципальная |  | 857,207 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая | 2017 |  | муниципальная |  | 1014,093 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38) | 2018 |  | муниципальная |  | 3000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 |  | муниципальная |  | 2 300,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 2 600,00 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 3 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7) | 2017 |  | муниципальная |  | 1815,193 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33) | 2017 |  | муниципальная |  | 579,107 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2017 |  | муниципальная |  | 1 117,03284 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ услуги технадзора | 2017 |  | муниципальная |  | 18 189,18/3 091,94 900 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ | 2018 |  | муниципальная |  | 26833,9/5975,0 |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская | 2018 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9) | 2017 |  | муниципальная |  | 2 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское | 2017 |  | муниципальная |  | 5 856,11108 2,27308 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Благодатная п.Первомайское | 2017 |  | муниципальная |  | 99,991 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Строительная п.Первомайское | 2017 |  | муниципальная |  | 99,998 |
| Ремонт подъезда к дд 2-5 по ул. Полевая | 2017 |  | муниципальная |  | 99,628 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Благодатная | 2018 |  | муниципальная |  | 1025,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2017 |  | муниципальная |  | 550,533 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Цветочная | 2019 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Счастливая | 2019 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная, Моховая | 2020 |  | муниципальная |  | 2 000,0 |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала) | 2019 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 |  | муниципальная |  | 690,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 690,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 690,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала) | 2018 |  | муниципальная |  | 1000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала) | 2020 |  | муниципальная |  | 1000,0 |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул.Новая | 2018 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2020 |  | муниципальная |  | 1 000,0 |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская | 2017 |  | муниципальная |  | 2573,093 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года | 2017 |  | муниципальная |  | 757,9/842,5 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники | 2017 |  | муниципальная |  | 128,7 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники | 2017 |  | муниципальная |  | 198,2 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2019 |  | муниципальная |  | 2 310,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2020 |  | муниципальная |  | 2 310,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская | 2018 |  | муниципальная |  | 1 310,0 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 7 000,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 7000,0 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая | 2018 |  | муниципальная |  | 800,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Турисическая | 2019 |  | муниципальная |  | 800,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9 мая | 2020 |  | муниципальная |  | 800,0 |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 |  |  |  | 200,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2019 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2020 |  |  |  | 100,0 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 |  |  |  | 900,00 |
|  | 2018 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2019 |  |  |  | 100,00 |
|  | 2020 |  |  |  | 100,0 |
| Поселок Кировское |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  | 133 206,58 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 157 406,58 |

Паспорт подпрограммы №1

«Содержание  и  текущий  ремонт  муниципальных автомобильных  дорог»

| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения; Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2017-2020 годы составляют 24 200,0 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 6 500,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2019 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2020 г.: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет: - механизированной уборки 52 584,70 км протяженности дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые); - механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»; - ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м. - Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог. |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2017-2020 годы составляют 24 200,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 6 500,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2020  годы.

Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местные бюджеты |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 | 5 189,028 | 0,0 | 5189,028 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 | 660,972 | 0,0 | 660,972 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 |  |  |  |

Приложение №1.4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2018 год»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2018 | 5 150,0 |  | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2018 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2018 | 50,0 |  | 0,0 | 50,00 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2018 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 5 900,0 |  | 0,0 | 5900,0 |  |  |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2019 год»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2019 | 5 150,0 |  | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2019 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2019 | 50,0 |  | 0,0 | 50,00 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2019 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 5 900,0 |  | 0,0 | 5900,0 |  |  |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2020 год»

| Мероприятие | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2020 | 5 150,0 |  | 0,0 | 5 150,0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2020 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2020 | 50,0 |  | 0,0 | 50,00 | 50,0 кв.м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2020 | 600,0 |  | 0,0 | 600,0 |  |  |  |
| Итого |  | 5 900,0 |  | 0,0 | 5900,0 |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Годы строительства | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации подпрограммы |
| Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2017 |  | муниципальная |  | 5 189,028 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 5 150,0 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2017 |  | муниципальная |  | 660,972 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 100,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 100,0 |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2017 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 50,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 50,0 |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2017 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2018 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2019 |  | муниципальная |  | 600,0 |
|  | 2020 |  | муниципальная |  | 600,0 |
| Итого по подпрограмме №1 |  |  |  |  | 24 200,0 |

Приложение №3

Отчет

о реализации мероприятий подпрограммы №1

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

| Цели подпрограммы | 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет 133 206,58 тыс. руб., в т. ч.: Источники финансирования на 2017 г.: В общей сумме 49 772,68тыс. руб. - областной бюджет 20 697,38 тыс. руб. - местный бюджет 29 075,3 тыс. руб. Источники финансирования на 2018 г.: В общей сумме 47 433,9 тыс. руб. - областной бюджет 26 833,9 тыс. руб. - местный бюджет 20 600,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2019 г.: В общей сумме 18 000,0 тыс. руб. - областной бюджет 0,0 тыс. руб. - местный бюджет 18 000,00 тыс. руб. Источники финансирования на 2020 г.: В общей сумме 18 000,0 тыс. руб. - областной бюджет 0,0 тыс. руб. - местный бюджет 18 000,00 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет

133 206,58тыс. руб., в т. ч.:

Объем финансирования программы на  2017 год  составит  49 772,68 тыс. руб.

-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

-местные бюджеты  29 075,3 тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2018 год  составит 47 433,9 тыс. рублей.

-областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.

-местные бюджеты 20 600,00   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2019 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2020 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 – 2020  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2017 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования(тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местные бюджеты |  | прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46) | 2017 | 857,207 | 0,0 |  | 0,0 | 857,207 |  | 0,0 |  | 1,00 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая | 2017 | 1014,093 | 0,0 |  | 0,0 | 1014,093 |  | 0,0 |  | 600 кв.м |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 | 2300,00 | 0,0 |  | 0,0 | 2300,00 |  | 0,0 |  | 0,69 км 0,155 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7) | 2017 | 1815,193 |  |  |  | 1815,193 |  |  |  | 466 кв.м |  |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33) | 2017 | 579,107 |  |  |  | 579,107 |  |  |  | 1389 кв.м |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2017 | 1 117,03284 | 0,0 |  | 761,00 | 356,03284 |  | 0,0 |  | 913 кв. м. / 0,166 км. |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское | 2017 | 2,27308 | 0,0 |  |  | 2,27308 |  | 0,0 |  | 4 857,00 кв. м./ 0,845 км |  |
|  |  | 5856,11108 |  |  | 989,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4866,81108 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая | 2017 | 5 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 2738 кв.м |  |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская | 2017 | 550,0 | 0,0 |  | 0,0 | 550,533 |  | 0,0 |  | 833 кв.м |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ услуги технадзора | 2017 | 22 181,12 | 0,0 |  | 18189,18 | 3 091,94 900,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9) | 2017 | 2 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п.Первомайское | 2017 | 99,991 | 0,0 |  | 0,0 | 99,991 |  |  |  |  |  |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная п.Первомайское | 2017 | 99,998 | 0,0 |  | 0,0 | 99,998 |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъезда к дд.2-5 по ул.Полевая | 2017 | 99,628 | 0,0 |  | 0,0 | 99,628 |  |  |  |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская | 2017 | 2573,093 | 0,0 |  | 0,0 | 2573,093 |  | 0,0 |  | 1,0 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» гос. программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 г. | 2017 | 1 600,4 | 0,0 |  | 757,9 | 842,5 |  | 0,0 |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники | 2017 | 128,7 | 0,0 |  | 0,0 | 128,7 |  | 0,0 |  |  |  |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники | 2017 | 198,2 | 0,0 |  | 0,0 | 198,2 |  | 0,0 |  |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 | 200,00 |  | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 | 900,00 |  | 0,0 | 0,0 | 900,00 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 49 772,68 |  | 0,0 | 20 697,38 | 29 075,3 | 0,0 |  | 5,045 км |  |  |

Приложение №1.4

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2018 год» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38) | 2018 | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 0,5 км. |  |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская | 2018 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая | 2018 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 |  |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ. | 2018 | 32 808,9 | 26 833,90 | 5 975,0 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная | 2018 | 1025,0 | 0,0 | 1 025,0 | 0,70 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала) | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул. Новая | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская, | 2018 | 1 310,0 | 0,0 | 1 310,0 | 0,70 км |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая | 2018 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 47 433,9 | 26 833,9 | 20 600,00 | 5,045 км |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2019 год»

| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Цветочная | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Счастливая | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2019 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,70 км |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала) | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2019 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2019 | 2 310,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,70 км |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 5,045 км |  |

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2020 год»

| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Черничная, Моховая | 2020 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2020 | 3 000 | 0,0 | 3 000,0 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2020 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,70 км |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала) | 2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1,00 км |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2020 | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,69 км 0,155 км |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,50 км |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2020 | 2 310,0 | 0,0 | 2 310,0 | 0,70 км |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9-е мая | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 1,00 км |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 за 2018 г. |  | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 5,045 км |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |  | Годы строительства |  | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) |  | Форма собственности |  | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 5500,0 |
|  | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46) | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 857,207 |
|  | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1014,093 |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38) | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 3000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 300,0 |
|  | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 600,00 |
|  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 000,0 |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 3 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7) | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1815,193 |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33) | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 579,107 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 117,03284 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ услуги технадзора | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 18 189,18/3 091,94 900 |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 26833,9/5975,0 |
| Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9) | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 5 856,11108 2,27308 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Благодатная п.Первомайское | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 99,991 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Строительная п.Первомайское | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 99,998 |
| Ремонт подъезда к дд 2-5 по ул. Полевая | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 99,628 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Благодатная | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1025,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 550,533 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Цветочная | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Счастливая | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная, Моховая | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 000,0 |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала) | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 690,0 |
|  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 690,0 |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 690,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала) | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1000,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала) | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1000,0 |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул.Новая | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 000,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 000,0 |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2573,093 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 757,9/842,45 |
| Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 128,7 |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники | 2017 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 198,2 |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 310,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 2 310,0 |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 1 310,0 |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 7 000,0 |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 7000,0 |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая | 2018 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 800,00 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Турисическая | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 800,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9 мая | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  | 800,0 |
| Технический надзор за исполнением работ | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Поселок Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 206,58 |

Отчет

о реализации мероприятий подпрограммы №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям»

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |