АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2016 г.                                                                                                                             №  680

О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.15 №41, от 25.03.15 №87, от 30.07.15 №196, от 26.08.15 №287, от 30.09.2015 № 356, от 14.10.2015 № 382, от 24.11.2015 № 446/1, от 14.12.2015 № 481, от 23.12.2015 № 501, от 24.02.2016 № 68/1, от 16.03.2016 № 93, от 30.03.2016 № 108, от 23.08.2016 № 412 , от 16.11.2016 № 605 без ограничений.

2. Определить финансирование мероприятий муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение» на 2015-2019 годы» на плановый период (местный бюджет) в 2017 году – в размере 19 040,0 тыс. руб., в 2018 году – в размере 17 550,0 тыс. руб., в 2019 году – в размере 23 550,0 тыс. руб.

3. Внести изменение в название программы изложив в следующей редакции «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение».

4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2016-2019 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»   в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

5. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в средствах массовой информации.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации Белокурову С.В.

Глава администрации                                                                            Ф.Н. Марданов

Согласовано: Белокурова, Трещикова, Тищенков

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, газета «Выборг»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 280 с изменениями от 17.02.2015 года №40, от 17.05.2015 года № 79, от 30.06.2015 года № 196, от 26.08.2015 года № 287, от 30.09.2015 года № 356, от 14.10.2015 года № 382, от 24.11.2015 года № 446/1, от 14.12.2015 года № 481, от 23.12.2015 года № 501, от 24.02.2016 г. № 68/1, от 16.03.2016 № 93

№ 108 от 30.03.2016 г., № 412 от 23.08.2016

№ 605 от 16.11.2016 г., № 680 от 20.12.2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство МО «Первомайское сельское поселение»

2016 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»

| Цели программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Первомайское сельское поселение» 2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». |
| --- | --- |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения. 3. Озеленение территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». 4. Формирование условий и создание мест отдыха населения. 5. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». 6. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2015-2019 гг. составляет 110 752,001 тыс. рублей, в т.ч.: Объем финансирования на 2015 год составляет 20 854,70 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 20 854,70 тыс. руб. Объем финансирования на 2016 год составляет 28 670,34 тыс. рублей: -областной бюджет 838,24 тыс. руб. -местный бюджет 27832,1 тыс. руб. Объем финансирования на 2017 год составляет 20 126,961 тыс. рублей: -областной бюджет 1086,961 тыс. руб. -местный бюджет 19 040,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2018 год составляет 17 550,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 17 550,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2019 год составляет 23 550,0 тыс. рублей: -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 23 550,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: повышение комфортности проживания населения на территории МО «Первомайское сельское поселение». |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | - Содержание зелёных насаждений поселения, - газоны общей площадью - 460 000 м2 - клумбы – 230,00 м2 2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства - Набивные дорожки общей площадью - 2 500 м2 - Плитные тротуары общей площадью 3 292 м2 - Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2 - Лестницы и спуски – 1 652 м2 3. Содержание сетей уличного освещения, - Общая протяженность сетей наружного освещения – 23,63 км. - Общее количество светильников наружного освещения – 453 шт. - Общее количество распределительных пунктов НО – 10 шт. 4. Обеспечение условий для массового отдыха жителей МО «Первомайское сельское поселение» за счет: - ежегодной подготовки и оформления территории населенных пунктов к праздникам Новый год, День Победы, День России 4. Строительство сетей наружного освещения. 5. Строительство пешеходной дорожки. 6. Строительство игровых и спортивных площадок. |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области» Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение «. Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Ф.И.О., телефон руководителя программы | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» т. 8(81378) 68764 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации МО «Первомайское сельское поселение» Фанис Назирович Марданов. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Стратегией социально-экономического развития  сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и  гостей поселения.

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния лесов, низким уровнем экологической культуры населения.

Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении городского воздуха. Бессистемное использование природных ландшафтов для отдыха приводит к нарушению растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда необходимо постоянно вести  работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников, памятных знаков, скульптурных композиций.  Бурная автомобилизация поселков, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов. С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения  в рамках муниципальной программы необходимо провести работу по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков и Администрацией поселения  на проведение работ по уборке и содержанию свободных земель.

Для комплексного решения  вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения необходимы программные методы. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, может быть осуществлена при финансировании данных мероприятий.

2. Цели и задачи программы

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» с целью создания  комфортных и безопасных условий проживания населения.

2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение».

Приоритетами муниципальной политики в сфере повышения уровня благоустройства являются:

- Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.

- Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения.

- Озеленение территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».

- Формирование условий и создание мест отдыха населения.

- Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».

- Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется без ограничений.

4. Перечень мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются – обслуживание зеленых насаждений, формирование газонов, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, реконструкция газонов, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение  зон отдыха, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, погрузка мусора,  содержание сетей уличного освещения обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

Реализация и финансирование Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности.

В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов работ по благоустройству, в случае перераспределения средств местного бюджета.

Общий объем финансирования программы на 2015-2019 гг. составляет 110 752,001 тыс. рублей, в т.ч.:

Объем финансирования на 2015 год составляет 20 854,7 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 20 854,7  тыс. руб.

Объем финансирования на 2016 год составляет 28 670,34 тыс. рублей:

-областной бюджет 838,24  тыс. руб.

-местный бюджет 27832,1 тыс. руб.

Объем финансирования на 2017 год составляет 20 126,961 тыс. рублей:

-областной бюджет 1086,961  тыс. руб.

-местный бюджет 19 040,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2018 год составляет 17 550,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет 17 550,0  тыс. руб.

Объем финансирования на 2019 год составляет 23 550,0 тыс. рублей:

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местный бюджет  23 550,0  тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2017-2019 гг.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации

Реализация и финансирование Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение».

8. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

|  | Приложение № 1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  |  |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации |  | Код целевой статьи расходов |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Озеленение |  |  |  | 2 500,0 | 2 681,1 |  | 1 550,0 |  |  | 2 050,0 |  | 2 050,0 |  | 10831,1 |  |  |  |
| Окашивание газонов общей площадью - 320 000 м2 и уничтожение борщевика |  |  |  | 1 374,2 | 1514,7 |  | 500,0 |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 5388,9 |  | 320 000 м2 |  |
| Уничтожение борщевика |  |  |  |  | 290,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,6 |  |  |  |
| Устройство цветников и клумб |  |  |  | 569,1 | 496,2 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 2115,3 |  | 230,00 м2 |  |
| Снос аварийных и больных деревьев, прореживание крон |  |  |  | 451,1 | 99,1 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 2050,2 |  |  |  |
| Стрижка кустарников |  |  |  | 99,7 | 280,5 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 980,2 |  |  |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |
| 2. Содержание, ручная уборка территорий, газонов, ремонт существующих прочих объектов благоустройства |  |  |  | 7 866,7 | 5 904,2 |  | 2 700,0 |  |  | 3 200,0 |  | 3 700,0 |  | 23370,9 |  |  |  |
| Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе: Набивные дорожки общей площадью - 2 500 м2 Плитные тротуары общей площадью 3 292 м2 Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2 Лестницы и спуски – 1 652м2 Ручная уборка газонов – 420,00 м2 Детские площадки – 15 объектов |  |  |  | 1200,0 0,0 1200,0 | 2583,7 550,0 2033,7 |  | 1 400,0 200,0 1 000,0 200,0 |  |  | 1 900,0 300,0 1 300,0 300,0 |  | 1 900,0 300,0 1 300,0 300,0 |  | 8983,7 1 350,0 6833,7 800,0 |  | 2 500 м2 3 292 м2 2 900 м2 1 652 м2 420,00 м2 |  |
| Контроль за состоянием оборудования и текущий ремонт оборудования детских площадок |  |  |  | 1066,3 | 927,6 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 2993,9 |  | 14 объектов |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  | 105,4 | 182,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 288,3 |  |  |  |
| Содержание и ремонт воинских захоронений (включая замену памятника) |  |  |  | 4 741,5 | 698,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 700,0 |  | 7139,5 |  | 5 объектов |  |
| Вывоз мусора и благоустройство гражданских кладбищ |  |  |  | 200,0 | 400,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 300,0 |  | 1300,0 |  | 2 объекта |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  | 108,5 | 102,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 210,5 |  |  |  |
| Уборка несанкционированных свалок |  |  |  | 445,0 | 1010,0 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 2455,0 |  |  |  |
| 3. Создание условий для массового отдыха жителей МО |  |  |  | 2473,8 | 2 394,8 |  | 700,0 |  |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 7968,6 |  |  |  |
| Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское поселение" к праздникам |  |  |  | 2473,8 | 2 394,8 |  | 700,0 |  |  | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | 7968,6 |  |  |  |
| 4. Уличное освещение |  |  |  | 5 500,0 | 11600,8 |  | 10 151,5 |  |  | 7 961,5 |  | 11 461,5 |  | 46 671,70 |  |  | 11600,8 |
| Содержание сетей уличного освещения, Общая протяженность сетей наружного освещения – 29,6 км. Общее количество светильников наружного освещения - 659 шт. Общее количество распределительных пунктов НО – 10 шт. |  |  |  | 1 000,0 | 1930,0 |  | 1 000,0 |  |  | 1 500,0 |  | 2 000,0 |  | 7 430,0 |  | 23,63 км. 453 шт. |  |
| Текущий ремонт сетей уличного освещения |  |  |  | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 700,0 |  |  |  |
| Ремонт сетей уличного освещения |  |  |  | 0,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени) |  |  |  | 4 200,0 | 4 453,0 |  | 5 500,0 |  |  | 4 700,0 |  | 5 200,0 |  | 24 053,0 |  |  |  |
| Строительство сетей уличного освещения |  |  |  | 0,00 | 4617,8 |  | 3051,5 |  |  | 1 161,5 |  | 3 661,5 |  | 12 488,7 |  |  | 4617,8 |
| 5. Устройство новых и ремонт существующих прочих объектов благоустройства |  |  |  | 2439,2 | 4758,916 |  | 3 558,07 |  |  | 2 938,5 |  | 4 938,5 |  | 18 622,186 |  |  | 4758,916 |
| Устройство игровых и спортивных площадок |  |  |  | 1 300,0 | 3891,016 |  | 1 038,5 |  |  | 1038,5 |  | 2 538,5 |  | 9 795,516 |  | 3 площадки | 3891,016 |
| Строительство пешеходных дорожек, парковок и пр. |  |  |  | 608,7 | 867,9 |  | 1 500,0 |  |  | 1 200,0 |  | 1 700,0 |  | 5876,6 |  |  |  |
| Строительство парковок и пр. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
| Строительство и реконструкция плоскостных сооружений |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| Благоустройство сквера в п. Ильичево |  |  |  | 500,0 | 0,00 |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,0 |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  | 30,5 | 0,0 |  | 19,57 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 450,07 |  |  |  |
| 6. Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года |  |  |  | 0,0 | 1174,824 |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 1 574,824 |  |  |  |
| Строительство контейнерной площадки в пос. Озерки |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Кировское |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Устройство детской площадки в пос. Огоньки, Ольшаники |  |  | итого | 0,0 | 1174,824 |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1174,824 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 838,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,24 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 336,584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,584 |  |  |  |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Симагино |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Чайка |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 7. Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений в МО «Первомайское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в п.Первомайское |  | ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 |  | 1467,391 |  |  |  |  |  |  | 1467,391 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 1086,961 |  |  |  |  |  |  | 1086,961 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 380,43 |  |  |  |  |  |  | 380,43 |  |  |  |
| 8. Строительство контейнерной площадки в пос. Симагино |  |  |  | 75,0 | 155,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 230,7 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 20 854,7 | 28670,34 |  | 20126,961 |  |  | 17 550,0 |  | 23 550,0 |  | 110752,001 |  |  |  |
| В том числе областной бюджет |  |  |  |  | 838,24 |  | 1086,961 |  |  |  |  |  |  | 1925,201 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 20 854,7 | 27832,1 |  | 19040,0 |  |  | 17 550,0 |  | 23 550,0 |  | 108 826,8 |  |  |  |

Приложение №2

Отчет о реализации мероприятий программы

«Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2018 годы»

по итогам

_____________________________________________

(отчетный период (год)

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План по программе на 201_ г., тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Процент освоения от программных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |