АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 марта 2015 года                                                                                                                   №  79

О внесении  изменений в муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в  приложение  1  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.

- Внести  изменения  в приложение 1.1. подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» - «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.

- Утвердить приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в новой редакции.

- Утвердить приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в новой редакции.

- Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов

Согласовано: Тищенков, Трещикова, Белокурова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО

Приложение №1.1.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»

| Полное наименование программы, мероприятия (пункты) | Срок Финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 | 5 150,00 |  | 0 |  | 0 | 5 150,00 | 0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,00 |  | 0 |  | 0 | 100,00 | 0 | 100 кв. м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,00 |  | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 кв. м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 100,00 |  | 0 |  | 0 | 100,00 | 0 |  |  |  |
| Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 | 500 |  | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 10,9 км |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  | 1 к-т |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 6 100,00 |  |  |  |  | 6 100,00 |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |  | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 |  | 4 599,9 |  |  |  | 4 599,9 |  | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | 2 856,5 |  |  |  | 2 856,5 |  | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 и у дома № 3 | 2015 |  | 720,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,45 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 720,00 |  | 0,50 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | 1,00 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | 1710,00 |  |  |  | 1710,00 |  | 1,20 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 17 756,4 |  |  |  | 17 756,4 |  | 7,58 км. |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 17 900,00 |  |  |
| Перечень объектов подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 |  | муниципальная |  | 1200,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60) | 2016 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1770,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1690,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 |  | муниципальная |  | 4 599,9 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1750,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2017 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 у дома № 3 | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 720,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 500,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2016 |  | муниципальная |  | 900,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 1 710,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 370,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2016 |  |  |  | 2580,00 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2017 |  | муниципальная |  | 2610,00 |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 8 00,00 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 41 756,40 |  |  |
| ВСЕГО по программе за период 2015-2017 г. |  |  |  |  | 59 856,40 |  |  |

Приложение №1.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год»

| Полное наименование подпрограммы, мероприятия (пункты) | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 | 5 150,00 | 0 | 0 | 5 150,00 | 0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100 кв.м. |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 50,0 кв.м. |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |  |  |
| Паспортизация дорог местного значения МО "Первомайское сельское поселение " | 2015 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 1 к-т |  |
| Итого по подпрограмме |  | 6 100,00 |  |  | 6100,00 |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Паспортизация дорог местного значения МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 500,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 17 900,00 |  |  |