АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2026 г. 										№ 8

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Первомайского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов от 10.12.2025 г. №56 «О бюджете Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 09.11.2021 года № 578/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Первомайского сельского поселения» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru).

- Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маликова М.Х.

Глава администрации                                          		                       С.И. Тищенков

Согласовано: Маликов, Иванова

Приложение к постановлению администрации

Первомайского сельского поселения

№ 8 от 12.01.2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство Первомайского сельского поселения»

2026 год

Приложение 1

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство Первомайского сельского поселения»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Первомайского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | отдел ЖКХ и благоустройства администрации |
| Цель муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории в Первомайском сельском поселении с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов в Первомайском сельском поселении |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения; 2. Озеленение территории населенных пунктов в Первомайском сельском поселении; 3. Устройство и содержание наружного освещения населенных пунктов в Первомайском сельском поселении; 4. Формирование условий и создание мест отдыха населения; 5. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора и ТБО с территории сельского поселения; 6. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам; 7. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области; 8. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области; 9. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | повышение комфортности проживания населения на территории Первомайского сельского поселения. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Содействие развитию инфраструктуры в Первомайском сельском поселении» Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего – 153 166 385,60 рублей, в т.ч.: на 2026 год составляет 49 399 686,72 рублей; на 2027 год составляет 51 504 765,04 рублей; на 2028 год составляет 52 261 933,84 рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего – 153 166 385,60 рублей, в т.ч.: на 2026 год составляет 49 399 686,72 рублей; на 2027 год составляет 51 504 765,04 рублей; на 2028 год составляет 52 261 933,84 рублей. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Основная цель программы

1. Содержание зелёных насаждений поселения,

- газоны общей площадью - 320 000 м2

- клумбы – 400,00 м2

2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства

- пешеходные дорожки общей площадью  - 2 900  м2

- Плитные тротуары общей площадью  4 210 м2

- Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2

- Лестницы и спуски – 1 000 м2

- Детские площадки 20 комплексных объектов

3. Содержание сетей уличного освещения,

- Общая протяженность сетей наружного освещения – 33,78  км.

- Общее количество светильников наружного освещения – 868  шт.

- Общее количество распределительных пунктов НО – 12 шт.

4. Обеспечение условий для массового отдыха жителей Первомайского сельского поселения за счет ежегодной подготовки и оформления территории населенных пунктов к праздникам Новый год, День Победы, День России.

5. Строительство сетей наружного освещения.

6. Строительство тротуаров и пешеходных дорожек.

7. Строительство игровых и спортивных площадок.

8. Количество и площадь благоустраиваемых общественных территорий - 2 ед.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

- По программе предусмотрена реализация отраслевых проектов:

- «Содействие развитию инфраструктуры Первомайского сельского поселения»;

- «Благоустройство сельских территорий».

- По программе предусмотрена реализация комплексов процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий программы «Благоустройство Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (рублей) |  |  |  | Индикаторы |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |  |
|  |  |  |  | рублей | рублей | рублей | рублей |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий №1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение |  |  | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 38 000 000,00 |  |
| 1.1 | Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени) |  |  | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 29 000 000,00 |  |
| 1.2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения |  |  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |  |
|  | Общая протяженность сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  | 33,78 км |
|  | Общее количество светильников наружного освещения |  |  |  |  |  |  | 868 шт |
|  | Общее количество распределительных пунктов НО |  |  |  |  |  |  | 12 шт |
|  | Общее количество узлов учета |  |  |  |  |  |  | 12 шт |
| 1.3 | Приобретение оборудования для сети уличного освещения |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| 2 | Озеленение |  |  | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 13 800 000,00 |  |
| 2.1 | Окашивание газонов общей площадью - 320 000 м2 |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | 320 000 м2 |
| 2.2 | Устройство цветников и клумб (рассада) |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 400 м2 |
| 2.3 | Посадка и уход за цветами |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |  |
| 2.4 | Снос аварийных и больных деревьев, прореживание крон и обработка больных деревьев |  |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |  |
| 3 | Содержание и ремонт воинских захоронений и гражданских кладбищ |  |  | 2 040 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 7 040 000,00 |  |
| 3.1 | Благоустройство и содержание воинских захоронений и гранданских кладбищ |  |  | 1 680 000,00 | 2 080 000,00 | 2 020 000,00 | 5 780 000,00 |  |
| 3.2 | Вывоз мусора с гражданских кладбищ |  |  | 360 000,00 | 420 000,00 | 480 000,00 | 1 260 000,00 | 2 объекта |
| 4 | Организация и содержание территорий поселения |  |  | 11 748 979,03 | 20 848 461,18 | 21 672 446,89 | 54 269 887,10 |  |
| 4.1 | Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе: незакрепленные территории газоны лестницы и спуски контейнерные площадки детские площадки |  |  | 4 000 000,00 | 4 950 000,00 | 7 600 000,00 | 16 550 000,00 | 320 000 м2 1 000 м2 13 объектов 20 объектов |
| 4.2 | Вывоз автомобильных покрышек, мусора после субботников |  |  | 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 |  |
| 4.3 | Вывоз строительного мусора, уборка несанкционированных свалок, |  |  | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 | 3 600 000,00 | 7 200 000,00 | 18 объектов |
| 4.4 | Текущий ремонт и содержание детских и контейнерных площадок и прочего оборудования (включая контроль за состоянием объектов) |  |  | 1 010 057,14 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 7 160 057,14 |  |
| 4.5 | Приобретение малых архитектурных форм и прочего оборудования и элементов благоустройства |  |  | 2 200 000,00 | 4 500 000,00 | 1 200 000,00 | 7 900 000,00 |  |
| 4.6 | Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов к праздникам |  |  | 1 138 921,89 | 2 898 461,18 | 2 152 446,89 | 6 189 829,96 |  |
| 4.7 | Формирование земельных участков под МКД |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |
| 4.8 | Сопутствующие услуги |  |  | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 |  |
| 4.9 | Приобретение баннеров |  |  | 500 000,00 | 700 000,00 | 1 620 000,00 | 2 820 000,00 |  |
| 5 | Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" |  |  | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 530 000,13 |  |
| 5.1 | Благоустройство общественной территории по ул. Заречная за домами 5 и 7 в п. Ленинское |  | ИТОГО | 2 469 999,87 | 0,00 | 0,00 | 2 469 999,87 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 469 999,87 |  |  | 1 469 999,87 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
| 5.2 | Благоустройство общественной территории ул. Ленина от дома 68А вблизи домов 68, 70, 72 до д.22 в п. Первомайское |  | ИТОГО | 3 530 000,13 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,13 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 591 100,13 |  |  | 1 591 100,13 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 938 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 900,00 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий №1 «Благоустройство» |  |  |  | 36 388 979,03 | 40 948 461,18 | 41 772 446,89 | 122 639 887,23 |  |
| План мероприятий отраслевых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта «Содействие развитию инфраструктуры Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | Строительство сетей уличного освещения |  |  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области |  | Итого | 573 564,83 | 556 303,86 | 489 486,95 | 1 619 355,64 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 473 564,83 | 456 303,86 | 389 486,95 | 1 319 355,64 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по ремонту и модернизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Итого | 2 437 142,86 | 0,00 | 0,00 | 2 437 142,86 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 047 200,00 |  |  | 2 047 200,00 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 389 942,86 |  |  | 389 942,86 |  |
| Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей отраслевых проектов |  |  |  | 13 010 707,69 | 10 556 303,86 | 10 489 486,95 | 31 619 355,64 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  |  | 49 399 686,72 | 51 504 765,04 | 52 261 933,84 | 153 166 385,60 |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 43 817 821,89 | 51 048 461,18 | 51 872 446,89 | 146 738 729,96 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 5 581 864,83 | 456 303,86 | 389 486,95 | 4 380 455,64 |  |