АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022    												               № 917

О внесении изменений в Постановление от 14.10.2014 г. №279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» с изменениями, Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов от 25.12.2019 года № 20 с изменениями, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г. № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года №40, от 17.05.2015 года №79, от 30.06.2015 года №199, от 25.09.2015 года №347, от 14.10.2015 года №385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016 года № 173, от 23.08.2016 года № 413 от 22.11.2016 года №631, от 20.12.2016 года № 682, от 03.02.2017 года № 64, от 20.02.2017 года № 83, от 20.04.2017 года № 184,от 22.06.2017 года № 285, от 19.09.2017 года № 448, от 21.12.2017 года № 655/1, от 24.04.2018 года № 225, от 26.06.2018 года № 364, от 27.09.2018 года № 607, от 27.11.2018 № 823, от 27.12.2018 года № 916, от 30.01.2019 года № 60, от 25.02.2019 года № 126, от 26.03.2019 года № 212, от 05.06.2019 № 315, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967, от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79, от 07.05.2020 № 183, от 30.07.2020 № 325/1, от 28.08.2020 № 423, от 30.12.2020 № 711, от 15.02.2021 № 94, от 26.03.2021 № 168, от 23.04.2021 № 224, от 23.09. 2021 № 488, от 26.11.2021 № 628, от 20.12.2021 № 659, от 28.12.2021 № 690, от 19.04.2022 №288, от 26.08.2022 №621, от 08.09.2022 №675, от 08.12.2022 №623 с учетом закрытия 2019, 2020, 2021, 2022 годов и в части финансирования на 2023-2025 г.

- Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2023-2025 год с учетом возможностей средств бюджета, изложив мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» в новой редакции.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru) и газете «Карельский перешеек».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                              С.И. Тищенков

Согласовано: Ефимов, Иванова

Разослано: дело, официальный портал, газета, регистр НПА

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г. № 279 с изменениями

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

| Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы | Ефимов Николай Васильевич, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 .Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2023 годы составляют 142 429,3 тыс. руб., в том числе: Источники финансирования на 2019 г.: В общей сумме 53 116,6 тыс. руб. -областной бюджет 22 785,4 тыс. руб. -местный бюджет 30 331,2 тыс. руб. Источники финансирования на 2020 г.: В общей сумме 30 421,3 тыс. руб. -областной бюджет 5 421,3 тыс. руб. -местный бюджет 25 000,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2021 г.: В общей сумме 24 151,8 тыс. руб. -областной бюджет 2 847,0 тыс. руб. -местный бюджет 21 304,8 тыс. руб. Источники финансирования на 2022 г.: В общей сумме 17 939,6 тыс. руб. -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 17 939,6 тыс. руб. Источники финансирования на 2023 г.: В общей сумме 16 800,0 тыс. руб. -областной бюджет 0,0 тыс. руб. -местный бюджет 16 800,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |  |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.

Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности – через 10 лет;

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;

- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.

Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение».

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Осуществляются комплексы процессных мероприятий:

Цель муниципальной программы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей  сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения;

3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Цели и задачи программы

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап в 2019-2023 годах.

5. Перечень мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское поселение» будут заключены договорные отношения со специализированными организациями.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации программы.

Реализация программы осуществляется за счет организации и осуществления ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов.

7. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2023 годы составляют 142 429,3 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2019 г.:

В общей сумме 53 116,6 тыс. руб.

-областной бюджет 22 785,4 тыс. руб.

-местный бюджет 30 331,2 тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:

В общей сумме 30 421,3 тыс. руб.

-областной бюджет 5 421,3  тыс. руб.

-местный бюджет 25 000,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2021 г.:

В общей сумме 24 151,8 тыс. руб.

-областной бюджет 2 847,0 тыс. руб.

-местный бюджет 21 304,8 тыс. руб.

Источники финансирования на 2022 г.:

В общей сумме 17 939,6 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 17 939,6 тыс. руб.

Источники финансирования на 2023 г.:

В общей сумме 16 800,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 16 800,0 тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 2023 года.

Объем финансирования программы в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

8. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации

Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение».

Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки.

9. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское поселение» и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям, и дворовые территории многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.

Приложение № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2022 год»

| Мероприятие | Год финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код целевой статьи расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское поселение " | 2022 | 8 808,8 | 0,0 | 8 808,8 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100 кв.м. |  |  |
| Приобретение пескосоляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2022 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |  |
| Паспортизация дорог | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |  |
| Итого за 2022 г. |  | 9 908,8 | 0,0 | 9 908,8 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2022 | 1 780,8 | 0,0 | 1 780,8 | 200м |  |  |
| Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина | 2022 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 450,0 м. |  |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ, в т.ч. экспертиза проекта | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная | 2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 200 м |  |  |
| Поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Летняя | 2022 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,00 | 500м |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог | 2022 | 550,0 | 0,0 | 550,0 |  |  |  |
| Итого за 2022 год |  | 8 030,8 |  | 8 030,8 | 4,784 км |  |  |

Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Год финансирования |  | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) |  | Форма собственности |  | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД |  |  | в ценах года начала реализации программы |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 6 200,0 |  |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 5 280,0 |  |
|  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 5 580,0 |  |
|  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 8 808,8 |  |
|  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 6 300,0 |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 800,0 |  |
|  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 650,0 |  |
|  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 896,5 |  |
|  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 800,0 |  |
|  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 600,0 |  |
| Паспортизация дорог | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 200,0 |  |
|  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 715,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Вишневая |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 780,8 |  |
|  |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 4 500,0 |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Цветочная, Благодатная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 336,4 |  |
| Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия участка дороги на ул. Счастливая |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 790,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Полевая |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 3 540,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (от д. 8 до д.11Б) |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 754,3 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдоль д.62, проезд вдоль дома №61) |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 2 300,0 в т.ч. об 1 28,8 мб 1271,2 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.№56) |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 3 000,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия на ул.Черничная |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 25 229,3 в т.ч. об 20 023,1 мб 5 205,2 |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 100,0 |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 440,0 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 3 000,0 |  |
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Молодежная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 2 200,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Майская |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 790,84 |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 5 153,3 |  |
|  |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 2 200,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд от дома 67 до д.№63) |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 012,5 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д. 38 до д.№42) |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 287,8 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина д.57 |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 262,3 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина д.58 |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 569,9 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина д.24 |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 102,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина д.56 |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 599,8 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ясная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 901,6 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Советская |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 122,4 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Сосновая |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 300,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Петровский проезд |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 175,5 |  |
| На мероприятия по экспертизе проектной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры по ул. Семейная в п. Первомайское |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 800,0 |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Центральная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 593,9 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Луговая (Ялкала) |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 372,36 |  |  |
| Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дороги ул. Парковая пос. Ильичево, км 0+0,000 - км 0+0,792 |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 3 678,6 об 2 847,0 мб 831,6 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 5 128,0 |  |  |
| Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 2 974,6 об 1 708,1 мб 1 266,5 |  |  |
| Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 4 951,01 об 3 714,2 мб 1 237,8 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 337,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Советская и подъездная |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 037,4 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Монастырская, ул.Птичья |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 475,0 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Птичья |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 2 999,89 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Центральная (участок от региональной дороги 41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км. 418.85) |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 3 000,0 об 1 733,5 мб 1 266,5 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 600,0 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Центральная |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 600,0 |  |  |
| поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Тофяная, Туристическая,Осенняя |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 100,0 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая,Березовая |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 824,9 |  |  |
| Ямочный ремонт в п.Первомайское, Ленинское, Ильичево |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 630,0 |  |  |
| Ремонт в п.Первомайское, Ленинское, Ильичево |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 412,1 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 200,0 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 1 650,0 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  | муниципальная |  |  | 550,0 |  |  |
| Паспортизация дорог |  | 2019 |  |  |  | муниципальная |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  | муниципальная |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  | муниципальная |  |  | 200,0 |  |  |
| Составление сметной документации, услуги технического надзора |  | 2023 |  |  |  | муниципальная |  |  | 600,0 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 429,3 |  |  |